天津市交通运输委员会关于2023年G336

津神线（津歧线—津淄线）修复养护

工程施工图设计及预算的批复

天津市公路事业发展服务中心：

《天津市公路事业发展服务中心关于2023年G336津神线（津歧线—津淄线）修复养护工程施工图设计及预算的请示》（津公路中心报〔2023〕65号）收悉。根据《天津市交通运输委员会关于2023年G336津神线（津歧线—津淄线）修复养护工程立项的批复》（津交发〔2023〕32号），经审查，现批复如下：

一、工程概况

本次养护工程范围为津歧线（K11+748）至津淄线（K27+362.38），位于滨海新区，路段长15.614公里，现状为一级公路，其中，津歧线—石化铁路（K19+695）段，长7.947公里，横断面布置为：2—4米（人行道）+15米（路面）+4米（中央分隔带）+15米（路面）+2—4米（人行道），路基全宽38—42米；石化铁路—葛万线（K26+132）段，长6.437公里，天津市公路事业发展服务中心横断面布置为：1米（土路肩）+11.25米（路面）+2米（中央分隔护栏）+11.25米（路面）+1米（土路肩），路基全宽26.5米；葛万线—津淄线段，长1.23公里，横断面布置为：2米（人行道）+12米（路面）+6米（中央分隔带）+12米（路面）+2米（人行道），路基全宽34米。K22+029—K23+463段不在本次工程范围内。本次工程对津歧线—石化铁路段实施结构性修复，对石化铁路—津淄线段实施功能性修复。

二、工程内容

本次工程公路横断面、桥涵等维持原设计标准，主要维修内容包括路基路面、桥涵、交通及安防设施工程等。

（一）路基路面工程

1.津歧线—石化铁路段

车行道及路缘带铣刨12厘米旧路结构后，对一车道及路缘带破损部位进行17厘米水泥稳定碎石挖补处治；对二、三车道继续铣刨17厘米旧路结构并对局部进行18或40厘米水泥再生旧路结构粒料挖补处治后，铺筑17厘米水泥稳定碎石，最后车行道及路缘带通铺8厘米粗粒式沥青混凝土（添加抗车辙剂）+4厘米细粒式改性沥青混凝土。其中K14+975—K16+311段下行二、三车道铣刨4厘米旧路结构后，施作25厘米全深式泡沫沥青就地冷再生+4厘米细粒式改性沥青混凝土。硬路肩铣刨重铺4厘米细粒式改性沥青混凝土。对K12+225—K15+809段切改保护后的燃气管道沟槽采用碎石回填至路面结构层底，重新施作路面结构。

2.石化铁路—葛万线段

对车行道破损部位进行6厘米中粒式沥青混凝土+4厘米细粒式改性沥青混凝土挖补处治；对硬路肩破损部位进行4厘米细粒式改性沥青混凝土挖补处治。

3.葛万线—津淄线段

对车行道破损部位进行7厘米中粒式沥青混凝土+4厘米细粒式改性沥青混凝土+4厘米细粒式改性沥青混凝土挖补处治；对硬路肩破损部位进行4厘米细粒式改性沥青混凝土挖补处治。

4.更换本次维修范围内破损缘石，加固病害检查井。

（二）桥涵工程

沿线桥梁2座，为洪泥河桥和马厂减河桥，技术评定等级分别为1类和2类。本次对2座桥梁存在的裂缝、破损的混凝土及伸缩缝和止水带等病害进行维修、更换，维修抗震挡，增设金属梁柱式防撞护栏。对K16+370处涵洞增设金属梁柱式防撞护栏。

（三）交通及安防设施工程

按照《道路交通标志和标线》（GB 5768—2009、GB 5768—2022）重新施划交通标线，补充完善交通标志。按照交通安全相关规范，完善沿线交通安全设施，增设中央分隔带护栏等。

（四）主要工程量

4厘米细粒式改性沥青混凝土27.5万平方米，6厘米中粒式沥青混凝土1.7万平方米，7厘米中粒式沥青混凝土0.5万平方米，8厘米粗粒式沥青混凝土（添加抗车辙剂）19.6万平方米，25厘米全深式泡沫沥青冷再生1.0万平方米，17厘米水泥稳定碎石13.7万平方米，水泥再生旧路结构粒料1.5万立方米，铣刨旧路结构6.7万立方米，波形梁护栏1.0万米，标线1.3万平方米。

三、工程投资

工程预算总投资7965万元，其中2023年安排资金6300万元，资金来源为2023年成品油税费改革中央转移支付资金，自“2023年G336津神线（津歧线—津淄线）修复养护工程—成品油税费改革中央转移支付”列支。项目实施应控制在预算批复范围内，最终工程造价以竣工决算为准。

四、工期要求

项目应于2023年开工并完工。

请你中心据此批复抓紧开展后续工作，加强项目管理，严格控制投资，做好绩效管理，确保项目如期完工。

此复。

附件：2023年G336津神线（津歧线—津淄线）修复养护工程施工图预算汇总表

天津市交通运输委员会

2023年4月28日

（此件主动公开）

附件

2023年G336津神线（津歧线—津淄线）修复养护工程施工图预算汇总表

序号	工程或费用名称	投资（万元）	备注
总投资	7965
一	建筑安装工程费	7286.1
二	工程建设其他费用	447.4
（一）	建设项目管理费	241.5
1	建设单位管理费	114.2
2	工程监理费	95.3
3	设计文件审查费	5.5
4	竣（交）工验收试验检测费	26.5
（二）	研究试验费	10.0
（三）	建设项目前期工作费	155.2
1	勘察设计费	132.8
2	招标代理服务费	22.4
（四）	工程保险费	29.1
（五）	其他相关费用	11.6
1	竣工结（决）算咨询费	11.6
三	预备费	231.5