| 附件 总概算表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: 天津港临港工业港区1号通用码头1C泊位工程 |  |  |  |  |
| 序 | 工程或费用名称 | 概算价值 （万元） |  |  |
| 号 |  | 上报概算 |  | 审定概算 |
|  | 第一部分 工程费用 | 5049.68 |  | 9776.51 |
| 一 | 1C码头主体工程 | 0.00 |  | 5043.47 |
| 二 | 地基处理工程 | 89.10 |  | 89.98 |
| 三 | 装卸工艺工程 | 1915.00 |  | 1915.00 |
| 四 | 堆场道路工程 | 1168.28 |  | 1195.12 |
| 五 | 给排水及消防工程 | 703.37 |  | 670.21 |
| 六 | 采暖、通风及空调工程 | 1.97 |  | 1.95 |
| 七 | 供电及照明工程 | 535.63 |  | 535.63 |
| 八 | 控制工程 | 425.42 |  | 94.35 |
| 九 | 通信工程 | 27.25 |  | 27.25 |
| 十 | 环保及安全卫生工程 | 110.30 |  | 130.20 |
| 十一 | 房建工程 | 23.35 |  | 23.35 |
| 十二 | 临时工程 | 50.00 |  | 50.00 |
|  | 第二部分 其他费用 | 4732.69 |  | 4587.61 |
| 一 | 建设用地征用费 | 3551.09 |  | 2952.04 |
| 二 | 建设单位经费 | 241.65 |  | 385.92 |
| 三 | 工程建设监理费 | 146.29 |  | 176.10 |
| 四 | 前期工作费 | 109.10 |  | 157.37 |
| 五 | 设计费 | 346.73 |  | 433.38 |
| 六 | 勘察费 | 50.00 |  | 50.00 |
| 七 | 设计文件第三方技术咨询费 | 13.15 |  | 32.91 |
| 八 | 招标代理费 | 34.57 |  | 47.73 |
| 九 | 生产准备费 | 132.00 |  | 132.00 |
| 十 | 工程监测及检测费 | 0.00 |  | 50.00 |
| 十一 | 工程审计费 | 50.50 |  | 97.77 |
| 十二 | 运营期环境管理和监测 | 20.00 |  | 5.00 |
| 序 | 工程或费用名称 | 概算价值 （万元） |  |  |
| 号 |  | 上报概算 |  | 审定概算 |
| 十三 | 竣前测量费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 十四 | 施工期生态补充和环境监测 | 20.00 |  | 20.00 |
| 十五 | 工程保险费 | 7.62 |  | 37.39 |
|  | 第三部分 预留费用 | 489.12 |  | 466.03 |
| 一 | 基本预备费 | 489.12 |  | 466.03 |
|  | 第四部分 1C码头工程竣工结算价 | 5043.47 |  | 0.00 |
|  | 总计 | 15314.96 |  | 14830.15 |