天 津 市 交 通 运 输 委 员 会 文 件

津交发〔2017〕206号

天津市交通运输委员会关于印发加快

推进天津港口转型升级强化港口

环境污染防治工作方案的通知

各有关部门、单位：

为落实市政府《关于推动港口转型升级，加强滨海新区和天津港环境污染治理等工作会议纪要》（津政纪〔2017〕18号）工作要求，经第35次委主任办公会研究通过，现将《关于加快推进天津港口转型升级强化港口环境污染防治的工作方案》印发各有关部门、单位，请结合实际认真贯彻落实。

附件：重点任务落实分工

2017年7月10日

（此件主动公开）

关于加快推进天津港口转型升级

强化港口环境污染防治的工作方案

为落实市政府《关于推动港口转型升级，加强滨海新区和天津港环境污染治理等工作会议纪要》（津政纪〔2017〕18号）要求，进一步巩固天津港禁运汽运煤治理工作取得的成果，促进天津港口转型升级和创新发展，特制定如下工作方案。

一、指导思想

按照市委、市政府的决策部署，着力加强港口船舶污染防治工作，着力完善港口集疏运交通环境，着力提升港口发展的质量和效益，全面落实“美丽天津·一号工程”建设任务要求，努力打造绿色环保，节能高效，优质创新，平安和谐的港口发展新模式。

二、工作依据

《关于推动港口转型升级，加强滨海新区和天津港环境污染治理等工作会议纪要》中涉及市交通运输委工作职责的重点任务。

三、重点任务

（一）落实京津冀协同发展、“一带一路”建设等重大国家战略，提升港口服务辐射能力。大力发展海铁联运，加强组织国际过境联运货源，努力打造中欧集装箱班列品牌。推动天津港加强与21世纪海上丝绸之路沿线港口共建合作，拓展国际航运线路，增加航运外贸干线数量。优化航线结构，发展环渤海内航运支线，建立一批货源稳定的国际海运航线，打造北方国际集装箱枢纽港。

（二）促进港口发展转型升级。统筹规划港口资源，建设综合性码头。大力发展邮轮、航空物流等现代服务业，不断改造提升和优化港口功能。推进天津港口不断优化货源结构，减少散货，特别是煤炭、矿粉等货类，提高货类附加值。研究推进未来神华码头煤炭环保筒仓作业，有序推进煤炭作业向南港转移。

（三）加快推进港区集疏运体系建设。改善港口集疏运交通环境，加快开展津承、津保忻等铁路建设前期研究工作，积极争取国家部委支持，努力形成向北、向西连接腹地的铁路通道；加快唐廊、津石等高速公路建设；支持天津机场争取航线航班和空域资源。

（四）全面加强天津港口污染防治工作。巩固天津港口煤炭运输治理成果，加强核查检查确保煤炭转运方式调整措施落实到位。推动天津港集团在山西、河北省等地建立煤炭和矿粉物流分拨基地，采取火车钟摆式运输方式，避免散货运输作业污染。配合公安交管部门开展联合行动，实施天津境内违规汽运煤炭车辆治理。按照市“四清一绿”指挥部工作要求，继续开展港作机械清洁化改造工作。

（五）深入推进京津冀（环渤海）船舶排放控制区政策实施。研究制定《天津市船舶排放控制区实施方案》，配合海事部门开展联合执法检查，强化到港作业船舶重油污染监管。推动船舶岸基供电设施建设，要求新建码头配套建设岸电设施，已建成码头按照《交通运输部港口岸电布局建设方案》安排部署逐步完成岸电设施建设改造。

（六）建立工作协调协作机制。会同市环保局、市公安交管局、滨海新区人民政府、天津港集团建立协调协作机制，严格落实市委、市政府的部署安排，推动《关于推动港口转型升级，加强滨海新区和天津港环境污染治理等工作会议纪要》各项任务落实。

四、保障措施

（一）加强组织领导。成立工作领导小组，委主要负责同志任组长，各项任务分管负责同志任副组长，各责任部门负责人为成员，加强沟通协调，全力推动各项重点任务落实。

（二）明确任务分工。建立重点任务工作台账（详见附件），明确各项任务的分管负责同志，责任部门和时间节点，确保各项任务有序开展并取得实效。

（三）加强沟通协调。领导小组定期召开专题工作会议，研究重点项目、重要工作的组织推动，各相关部门定期上报工作进展情况，及时通报任务落实进度，形成工作合力。

附件

重点任务落实分工

| 序号 | 工作内容 | 主管领导 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推进海铁联运，打造中欧集装箱班列品牌 | 杨洪峰 杨树海 | 运输组织处 港航局 |
| 2 | 推动天津港口增加航线数量 | 杨树海 | 港航局 |
| 3 | 调整天津港口规划，建设综合性码头 | 吴秉军 杨树海 | 规划处 港航局 |
| 4 | 大力发展邮轮经济 | 杨树海 | 港航局 |
| 5 | 大力发展航空物流 | 郝学华 | 航空货运办 |
| 6 | 推进天津港口优化货源结构 | 杨树海 | 港航局 |
| 7 | 研究推进未来神华码头煤炭环保筒仓作业 | 杨树海 | 港航局 |
| 8 | 有序推进煤炭作业向南港转移 | 杨树海 | 港航局 |
| 9 | 加快推进津承、津保忻等铁路项目前期研究工作 | 吴秉军 | 规划处 |
| 10 | 加快唐廊、津石等高速公路建设 | 吴秉军 魏宏云 | 规划处 计划处 工程处 |
| 11 | 支持天津机场争取航线航班，拓展空域资源 | 郝学华 | 航空货运办 |
| 12 | 推动天津港集团在山西、河北省等地建立煤炭和矿粉物流分拨基地 | 杨树海 | 港航局 |
| 13 | 配合公安交管部门开展联合行动，实施天津境内违规汽运煤炭车辆治理 | 闫志勇 | 委执法大队 |
| 14 | 研究制定《天津市船舶排放控制区实施方案》 | 杨树海 | 港航局 |
| 15 | 配合海事部门开展联合执法检查，强化到港作业船舶重油污染监管 | 杨树海 | 港航局 |
| 16 | 推动船舶岸基供电设施建设 | 杨树海 | 港航局 |
| 17 | 会同市环保局、市公安交管局、滨海新区政府、天津港集团建立协调协作机制 | 杨树海 | 港航局 |

天津市交通运输委员会办公室             2017年7月10日印发