天 津 市 交 通 运 输 委 员 会 文 件

津交发〔2018〕84号

天津市交通运输委员会关于印发2018年

市交通运输委改革工作要点的通知

机关各处室，各直属单位：

经委改革领导小组同意，现将《2018年市交通运输委改革工作要点》印发给你们，请结合实际认真遵照执行。

附件：2018年市交通运输委改革工作台账

2018年4月24日

（此件主动公开）

2018年市交通运输委改革工作要点

2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，也是交通强国建设的起步之年。我市交通运输改革工作的总体要求是：全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实市第十一次党代会和市委全面深化改革领导小组部署要求，坚持党对改革的集中统一领导，坚持稳中求进工作总基调，坚持以人民为中心的改革价值取向，围绕交通强国战略实施，坚持以供给侧结构性改革为主线，着力破除体制机制弊端，着力推进行业降本增效高质量发展，着力增强改革的系统性、整体性和协同性，着力保持改革工作力度和连续性，强化担当、主动作为，突出重点、狠抓落实，推动我市交通运输行业质量变革、效率变革、动力变革，为“五个现代化天津”建设当好先行。

一、大力降低交通运输成本

做好鲜活农产品绿色通道、国际标准集装箱通行费、引航费、港口收费等优惠政策的贯彻落实。推进高速公路通行费增值税电子发票开具工作，完成高速公路高清车牌识别系统改造任务。推动高速公路分时段差异化收费研究工作。制定实施大件运输执行基本费率相关政策。ETC用户量达到100万，车道实现全面覆盖。抓好天津港多式联运示范工程的组织推动，颁布实施《关于促进天津市陆桥国际铁路运输发展的实施方案》，促进运量回升。落实道路货运行业降本减负重点任务，推进甩挂运输、无车承运人试点建设。

二、加快补齐基础设施短板

加快推动重点项目前期工作，完成中海油基地码头等项目的岸线批复申报；加快天津至北京新机场联络线、京沪高铁二通道天津段、津承城际等一批铁路项目前期研究工作；推进区区连通公路建设，协助开展宝武、津宝、滨蓟、九园、海青等项目前期工作。加快推进港口项目建设，推动天津港10万吨级大沽沙航道扩能、天津港海嘉汽车码头有限公司滚装码头工程、渤化液体化工码头一期工程及高沙岭10万吨级航道一期工程建设，持续推动天津港大沽口港区粮油区6、7号通用泊位工程和天津港大沽口港区东、北防波堤潜堤段工程建设，完成天津港大港港区10万吨级航道和天津港南疆27号通用码头工程。加快推进公路项目建设，推动梅丰、高王、侯玉、滨玉、邦喜、仓桑公路等京津冀交通一体化项目；武宁、九园、杨北公路等外环线国道功能外迁项目；G104国道静海、西青段等路网改造项目。持续推进“四好农村路”建设工作，制定《天津市乡村公路养护管理办法》，维修改造乡村公路500公里，推动乡村公路“4米”改“6米”提级改造工程。提高农村公路建设补贴标准，修订完善公路小修养护标准。推进交通运输行业“四清一绿”行动，开展绿色交通示范创建，鼓励引导港口企业和船舶进行岸电建设及设备改造，开展节能宣传工作倡导绿色出行。

三、提升综合运输服务水平

鼓励空铁、空巴等联程运输发展。规范道路客运接驳运输。研究制定年度建制村通客车工作目标，全面提升城乡客运服务水平。加快县乡村三级物流网络和“多站合一”物流节点建设，积极申报绿色货运配送示范城市，推进新能源货车在城市配送领域应用。加快区域枢纽机场和国际航空物流中心建设，完善航线网络，提升城市异地候机楼服务功能和辐射作用。

四、优化交通行业营商环境

深化“放管服”改革，持续做好行政审批事项的承接、取消和下放等有关工作，完善事中事后监管细则。推进行政许可标准化和全过程网上审批办理。落实公平竞争审查制度，进一步清理排除限制竞争政策措施。做好收费目录清单和涉企保证金目录清单的动态公布，确保收费项目公开透明。对高速公路救援收费、通行费、港口收费、大件运输收费等重点收费项目和涉企收取保证金项目开展专项检查。推进道路货运车辆检验检测改革，推进道路货运车辆安全技术检验和综合性能检测依法合并。

五、增强综合交通发展动能

加快北方国际航运核心区建设，研究制定北方国际航运核心区建设指标体系。优化调整天津港规划布局，开展天津港总体规划修订工作。组建北方国际航运研究院，搭建我市港航研究智库平台，进一步提高北方国际航运核心区建设的决策水平。培育共享单车等交通出行领域生活服务分享。

六、积极推进交通强国建设

加快天津实施交通强国战略研究。对标《交通强国建设纲要》要求，聚焦我市交通运输发展重点和特色领域，在区域港口群发展、国际航空物流中心建设、公铁枢纽能力提升、城乡交通一体化、智慧交通、安全交通等领域集中攻关，研究制定我市落实《交通强国建设纲要》的实施方案，积极争取列入全国示范城市。

七、完善综合交通运输体制机制

建立完善综合交通运输协调运行机制，推动建立由市政府领导、各相关部门分工协作的综合交通运输统筹发展机制。推进交通运输综合行政执法改革，整合交通运输系统内路政、运政等执法职责及队伍，研究制定交通运输综合行政执法改革配套制度。深化市政道桥设施养管体制改革，持续推进城市道路养管事权下放工作。稳步推进事业单位分类改革工作，推动设计院等单位改革工作。梳理完善职责清单。完善治超组织机构和治超工作责任制，建立长效治理工作机制和保障制度。创新治超工作模式，推动治超网络信息工程建设。深入推进“信用交通省”创建工作。加快我市交通运输新型智库建设。提升机关运行效率，推动机关后勤保障社会化供给。

八、深化交通运输投融资体制改革

加快推动津石高速公路天津西段PPP项目前期工作，完成社会投资人招标工作。推进地铁2号线PPP工作。积极稳妥推进财政事权与支出责任划分改革。

九、加快推动党的建设制度和纪律检查体制改革

建立党群部门联系会议制度，定期集中党群部门意见，研究分析阶段性党建工作新形势新要求，研究部署党建工作任务。严格落实全面从严治党主体责任纪实制度，管好用好监管平台，采取《纪实手册》形式，实现推行制度与推进具体业务相互促进、同步提高。加强交通运输系统防控体系建设。继续深入推动不作为不担当专项整治工作。探索建立健全容错纠错机制，激励干部改革创新干事创业。

十、加强改革任务推进落实

各单位各部门要加强改革工作的统筹协调，建立完善改革专项小组，制定工作方案，细化目标任务，逐项抓好落实。要及时总结梳理改革推进情况，定期报送改革工作进展，根据内外部变化及时作出调整，不断推动改革取得实效。要充分调动改革积极性，加强宣传和舆论引导，广泛凝聚共识，形成改革合力，确保改革任务顺利完成。

附件

2018年市交通运输委改革工作台账

| 王福山同志领衔的改革任务（2项） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重点任务 | 牵头部门 | 配合部门 | 年度目标 | 备注 |
| 1 | 加快北方国际航运核心区建设，研究制定北方国际航运核心区建设指标体系。 | 市港航局 |  | 编制完成北方国际航运核心区建设指标体系，并报请市领导审阅。 | 此项工作由树海同志配合做好相关工作。 |
| 2 | 推进交通运输综合行政执法改革。 | 研究室 | 法监处、法规处、计财处、人教处、设施处、运输处、委属各执法单位 | 整合交通运输系统内路政、运政等涉及交通运输的执法职责、队伍，研究制定交通运输综合行政执法改革配套制度，8月份形成改革方案，年底前机构调整基本到位。 | 此项工作由秉军、张涵同志配合做好相关工作。 |

—7—

| 吴秉军同志领衔的改革任务（4项） —8— |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重点任务 | 牵头部门 | 配合部门 | 年度目标 | 备注 |
| 1 | 加快推动重点项目前期工作。完成中海油基地码头等项目的岸线批复申报；加快天津至北京新机场联络线、京沪高铁二通道天津段、津承城际等一批铁路项目前期研究工作；推进区区连通公路建设，协助开展宝武、津宝、滨蓟、九园、海清等项目前期工作。 | 规划处 | 建管处、计财处 | 中海油基地码头年内获得交通运输部岸线审批；天津至北京新机场联络线、京沪二通道天津段、津承城际开展前期研究，年内编制完成预可研报告；宝武公路（宝坻新建段）2018年上半年开工;津宝公路（九园公路至武宁公路段）年内完成前期工作；滨蓟公路（蓟州区新建段）年内编制完成工可报告；九园公路（宝坻新改建段）年内完成前期工作；海清公路（津汉公路至西外环高速段）年内完成前期工作。 |  |
| 2 | 优化调整天津港规划布局，开展天津港总体规划修订工作。 | 规划处 | 市港航局 | 编制完成天津港总体规划修订征求意见稿，并征求有关部门意见。 |  |
| 3 | 加快推进公路项目建设。推动梅丰、高王、侯玉、滨玉、邦喜、仓桑公路等京津冀交通一体化项目；武宁、九园、杨北公路等外环线国道功能外迁项目；G104国道静海、西青段等路网改造项目。 | 建管处 | 规划处、计财处、公路处 | 建成梅丰、侯玉公路，全面实施高王、滨玉、邦喜、仓桑等京津冀交通一体化项目；建成武宁公路，全面实施杨北、九园等外环线国道功能外迁项目，部分段落主体工程完工；建成G104国道静海段，全面实施G104国道西青段。 |  |
| 4 —7— | 加快天津实施交通强国战略研究，对标《交通强国建设纲要》要求，聚焦我市交通运输发展重点和特色领域，在区域港口群发展、国际航空物流中心建设、公铁枢纽能力提升、城乡交通一体化、智慧交通、安全交通等领域集中力量攻关，研究制定我市落实《交通强国建设纲要》的实施方案，积极争取列入全国示范城市。 | 科技处 | 研究室、规划处 | 组织完成天津实践交通强国战略实施框架编制；根据实施框架，开展重点领域的科研攻关工作，年内完成重点项目的立项工作。 | 此项工作由秉军、宏云同志共同领衔负责。 |

| 魏宏云同志领衔的改革任务（2项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 重点任务 |  |  | 牵头部门 |  | 配合部门 | 年度目标 |  |  | 备注 |  |
| 1 |  | 深入推进“信用交通省”创建工作。 |  |  | 研究室 |  | 审批处、科技处、法规处、法监处 | 建立交通运输信用信息归集、报送等工作机制，梳理并编制我市交通运输行业信用信息目录，参与编制天津市行政机关联合奖惩措施目录，开发建设信用信息交换共享平台及信息管理系统，充分发挥“信用交通—天津”网站窗口功能。 |  |  | 市重点改革任务 此项工作由宏云、宝平同志共同领衔负责。 |  |
| 2 |  | 推进地铁2号线PPP工作。 |  |  | 轨道处 |  |  | 年底前将2号线PPP实施方案报市政府审定。 |  |  |  |  |
| 陈宇同志领衔的改革任务（2项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 重点任务 |  |  |  | 牵头部门 |  | 配合部门 | 年度目标 |  | 备注 |  |  |
| 1 | 加强交通运输系统防控体系建设。 |  |  |  | 纪检监察组 |  | 党办、机关党委 | 完善风险台账、摸清树木和森林状况，深入调查研究，向委党委报告调研情况并提出意见建议。 |  |  |  |  |
| 2 —9— | 继续深入推动不作为不担当专项整治工作。 |  |  |  | 纪检监察组 |  | 党办、干部处、组织处、审计处 | 制定三年行动方案及2018年工作实施方案，推动全系统形成干事创业的良好氛围。 |  |  |  |  |
| 树海同志领衔的改革任务（4项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 —10— | 重点任务 |  |  | 牵头部门 |  | 配合部门 |  | 年度目标 |  |  |  | 备注 |
| 1 | 抓好天津港多式联运示范工程的组织推动，颁布实施《关于促进天津市陆桥国际铁路运输发展的实施方案》，促进运量回升。 |  |  | 市港航局 |  | 协同处 |  | 按照市领导的要求修改完善《关于促进天津市陆桥国际铁路运输发展的实施方案》颁布实施，并配套研究制定相应补贴措施。 |  |  |  |  |
| 2 | 加快推进港口项目建设，推动天津港10万吨级大沽沙航道扩能、天津港海嘉汽车码头有限公司滚装码头工程、渤化液体化工码头一期工程及高沙岭10万吨级航道一期工程建设，持续推动天津港大沽口港区粮油区6、7号通用泊位工程和天津港大沽口港区东、北防波堤潜堤段工程建设，完成天津港大港港区10万吨级航道和天津港南疆27号通用码头工程。 |  |  | 市港航局 |  | 行业办、质监总站、规划处 |  | 天津港10万吨级大沽沙航道扩能工程实现开工，完成疏浚量的60%；天津港海嘉汽车码头有限公司滚装码头工程完成初步设计审批，力争年内开工；渤化液体化工码头一期工程完成初步设计审批，研究过程中涉及到的罐区部分质量安全监督方式等事宜，力争年内开工；高沙岭10万吨级航道一期工程，协调解决渤西管线切改事宜，视切改情况开工建设；天津港大沽口港区粮油区6、7号通用泊位工程完成部分码头主体工程建设；天津港大沽口港区东、北防波堤潜堤段主体完工；天津港大港港区10万吨级航道工程完工；天津港南疆27号通用码头工程完工。 |  |  |  |  |
| 3 | 组建北方国际航运研究院，搭建我市港航研究智库平台，进一步提高北方国际航运核心区建设的决策水平。 |  |  | 市港航局 |  |  |  | 年底前完成北方国际航运研究院的筹备工作，力争举行挂牌仪式。 |  |  |  |  |
| 4 | 开展港口收费检查，落实港口收费优惠政策。 |  |  | 市港航局 |  | 资产处 |  | 落实《天津港口岸降费提效治乱出清优化环境专项行动方案任务清单》部署要求，由市发改委牵头组成联合执法工作组，开展为期6个月的执法专项行动，进一步规范港口收费。 |  |  |  |  |
| 郝学华同志领衔的改革任务（8项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 重点任务 | 牵头部门 |  |  | 配合部门 |  |  | 年度目标 |  |  | 备注 |
| 1 |  | 稳妥推进财政事权与支出责任划分改革。 | 计财处 |  |  | 研究室、法规处、人教处、运输处、规划处、建管处、设施处、资产处、港航局、客管办、公路处、高速处、道桥处、运管处、维管处、养护处 |  |  | 落实部、市相关改革要求，推动我市交通运输领域财政事权和支出责任划分改革取得突破性进展。 |  |  |  |
| 2 |  | 加快推动津石高速公路天津西段PPP项目前期工作。 | 计财处 |  |  | 建管处、科技处、资产处、高速处 |  |  | 力争完成社会投资人招标工作。 |  |  |  |
| 3 |  | 持续推进“四好农村路”建设工作，提高农村公路建设养护市级补助标准，维修改造乡村公路500公里，推动乡村公路“4米”改“6米”提级改造工程。 | 计财处 |  |  | 建管处、设施处、运输处、协同处、公路处、乡路办 |  |  | 完成500公里乡村公路维修改造任务，其中包括200公里提级改造工程，印发关于进一步加强我市农村公路建设“七公开”制度的实施意见，并报请市政府办公厅印发《关于深入推进我市“四好农村路”建设工作的实施意见》，协助各区积极申报2018年“四好农村路”全国示范区工作。 |  |  |  |
| 4 —11— |  | 制定《天津市乡村公路养护管理办法》，修订完善公路小修养护标准。 | 设施处 |  |  | 公路处、乡路办 |  |  | 组织制定《天津市乡村公路养护管理办法》，年内正式出台。按照新的基价定额标准，完成小修养护标准的修订工作。 |  |  |  |
| 5 —12— |  | ETC用户量达到100万，ETC车道实现全面覆盖。 | 设施处 |  |  | 高速处 |  |  | 加大ETC用户的发行力度，用户量达到100万；继续开展ETC车道建设，为ETC用户创造更加便捷的出行条件。 |  |  |  |
| 6 |  | 深化市政道桥设施养管体制改革，持续推进城市道路养管事权下放工作。 | 设施处 |  |  | 研究室、法规处、计财处、人教处、资产处 |  |  | 明确市区两级管理职权，出台城市道路养管事权改革方案，完成事权下放工作。 |  |  | 市重点改革任务 |
| 7 |  | 加快区域枢纽机场和国际航空物流中心建设，完善航线网络，提升城市异地候机楼服务功能和辐射作用。 | 协同处 |  |  |  |  |  | 机场旅客吞吐量达2300万人次，新增恢复加密航线10条，优化提升城市候机楼功能2个。 |  |  |  |
| 8 |  | 鼓励空铁、空巴等联程运输发展。 | 协同处 |  |  | 运管处 |  |  | 推动空铁联运“行李直运”，推动开通1-2条机场至异地城市候机楼地面客运班线。 |  |  |  |

| 朱宝平同志领衔的改革任务（7项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重点任务 |  | 牵头部门 |  |  |  |  |  | 配合部门 |  |  |  |  |  | 年度目标 | 备注 |  |  |  |
| 1 | 建立党群部门联系会议制度，定期集中党群部门意见，研究分析阶段性党建工作新形势新要求，研究部署党建工作任务。 |  | 党委办公室 |  |  |  |  |  | 组织处、干部处、纪检监察组、机关党委 |  |  |  |  |  | 每季度不少于两次研究部署委党建工作 |  |  |  |  |
| 2 | 严格落实全面从严治党主体责任纪实制度，管好用好监管平台，采取《纪实手册》形式，实现推行制度与推进具体业务相互促进、同步提高。 |  | 党委办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 每月做好工作提示，做好督促、检查、上报等工作，每半年做总结，向委党委汇报。 |  |  |  |  |
| 3 | 进一步建立完善综合交通运输协调运行机制 |  | 研究室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 推动建立由市政府领导、各相关部门分工协作的综合交通运输统筹发展机制。 |  |  |  |  |
| 4 | 推动我市交通运输行业新型智库建设。 |  | 研究室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 探索整合行业科研单位、高校、协会、企业等各类优势资源，搭建合作共享平台，着力开展交通运输基础性、理论性、前瞻性问题研究。 |  |  |  |  |
| 5 | 稳步推进事业单位分类改革工作。 |  | 人教处 |  |  |  |  |  | 研究室、资产处、计财处 |  |  |  |  |  | 按照市委、市政府的要求，推进设计院等单位改革工作。 |  |  |  |  |
| 6 —13— | 梳理完善职责清单。 |  | 人教处 |  |  |  |  |  | 研究室、法规处 |  |  |  |  |  | 根据法定依据、机构和职能情况，制定责任清单，向社会公布，建立职责清单的动态调整和长效管理机制。 |  |  |  |  |
| 7 | 探索建立健全容错纠错机制，激励干部改革创新干事创业。 |  | 干部处 |  |  |  |  |  | 纪检监察组 |  |  |  |  |  | 推动建立相关机制，激发干部担当作为、干事创业的热情，为改革创新者撑腰，为失败者鼓劲。 |  |  |  |  |
| 葛秀文同志领衔的改革任务（6项） —14— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 重点任务 |  | 牵头部门 |  |  |  |  |  | 配合部门 |  |  |  | 年度目标 |  |  | 备注 |  |  |
| 1 |  | 落实收费优惠政策。 |  | 资产处 |  |  |  |  |  | 高速处、引航中心 |  |  |  | 做好鲜活农产品绿色通道、国际标准集装箱通行费、引航费等优惠政策的贯彻落实。 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 继续做好“营改增”有关工作。 |  | 资产处 |  |  |  |  |  | 高速处 |  |  |  | 加快推进高速公路通行费增值税电子发票开具工作，按部要求完成高速公路高清车牌识别系统改造任务。 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 推动高速公路分时段差异化收费研究工作。 |  | 资产处 |  |  |  |  |  | 高速处 |  |  |  | 研究形成差异化收费政策研究报告。 |  |  | 市重点改革任务 |  |  |
| 4 |  | 制定实施大件运输执行基本费率相关政策。 |  | 资产处 |  |  |  |  |  | 高速处 |  |  |  | 研究出台大件运输基本费率优惠政策，并组织实施。 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 做好收费项目和保证金项目的公开工作。 |  | 资产处 |  |  |  |  |  | 相关各单位 |  |  |  | 做好收费目录清单和涉企保证金目录清单的动态公布，确保收费项目公开透明。 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 做好收费项目专项检查工作。 |  | 资产处 |  |  |  |  |  | 高速处 |  |  |  | 对高速公路救援收费、通行费、大件运输收费等重点收费项目和涉企收取保证金项目开展专项检查。 |  |  |  |  |  |
| 郭子杰同志领衔的改革任务（6项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 重点任务 |  |  |  | 牵头部门 |  |  |  |  |  | 配合部门 |  |  | 年度目标 |  |  |  | 备注 |  |
| 1 | 落实道路货运行业降本减负重点任务，推进甩挂运输、无车承运人试点建设。 |  |  |  | 运输处 |  |  |  |  |  | 运管处 |  |  | 落实《促进道路货运行业健康稳定发展行动计划（2017—2020年）》有关任务要求，继续开展天津市公路甩挂运输试点工作，5月底前完成2018年度试点立项评审，研究推进市级无车承运人试点工作，选取10家左右企业开展创新试点。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 规范道路客运接驳运输。 |  |  |  | 运输处 |  |  |  |  |  | 运管处 |  |  | 按照交通运输部《关于印发道路客运接驳运输管理办法实施的通知》要求，做好接驳安全生产源头管控和事中事后监管工作。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 研究制定年度建制村通客车工作目标，全面提升城乡客运服务水平。 |  |  |  | 运输处 |  |  |  |  |  | 设施处、计财处、公路处、客管办、运管处 |  |  | 2018年底基本实现全部建制村村村通客车。 |  |  |  |  |  |
| 4 —15— | 加快县乡村三级物流网络和“多站合一”物流节点建设，积极申报绿色货运配送示范城市，推进新能源货车在城市配送领域应用。 |  |  |  | 运输处 |  |  |  |  |  | 计财处、运管处 |  |  | 对接市级各有关部门推进《交通运输部办公厅关于进一步加强农村物流网络节点体系建设的通知》落实，配合邮政管理局重点推进县乡两级35个左右邮政企业参与电子商务与物流快递协同发展试点项目建设；加快我市城市绿色货运配送示范工程实施方案研究，积极申报国家绿色货运配送示范城市；加快城市配送新能源货车推广应用方案研究，争取相关资金和有关部门支持，力争实施示范工程。 |  |  |  |  |  |
| 5 —16— | 推进道路货运车辆检验检测改革，推进道路货运车辆安全技术检验和综合性能检测依法合并。 |  |  |  | 运输处 |  |  |  |  |  | 维管处、运管处 |  |  | 制定我市两检合一工作方案和细则，明确综合性能检测线联网方案，开展综合性能检测线联网工作。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 培育共享单车等交通出行领域生活服务分享。 |  |  |  | 运输处 |  |  |  |  |  | 科技处 |  |  | 深入落实共享单车指导意见，督促区政府落实属地责任，加快停车区域施划，加强停放秩序管理和巡查;督促企业落实主体责任，加大科技投入，建设电子围栏，增加运维人员，提升运维效率，提升管理水平。 |  |  |  |  |  |
| 郑平同志领衔的改革任务（2项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 重点任务 |  |  |  |  | 牵头部门 | 配合部门 |  |  |  |  |  |  | 年度目标 |  |  |  |  | 备注 |
| 1 | 完善治超组织机构和治超工作责任制，建立长效治理工作机制和保障制度。 |  |  |  |  | 超限处 | 治超办 |  |  |  |  |  |  | 成立委治超领导小组，明确各成员单位部门工作职责，建立日常工作制度。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 创新治超工作模式，推动治超网络信息工程建设。 |  |  |  |  | 超限处 | 治超办、规划处、计财处、科技处、设施处、公路处、运管处、高速处 |  |  |  |  |  |  | 力争完成申报立项工作。 |  |  |  |  |  |
| 闫志勇同志领衔的改革任务（1项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 重点任务 |  |  | 牵头部门 |  |  | 配合部门 |  |  |  |  |  | 年度目标 |  |  |  |  | 备注 |
| 1 |  | 提升机关运行效率，推动后勤保障社会化供给。 |  |  | 办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  | 推动机关后勤、安保、会务、文印实现社会化供给。 |  |  |  |  |  |
| 张涵同志领衔的改革任务（3项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 重点任务 |  |  | 牵头部门 |  |  | 配合部门 |  |  |  |  | 年度目标 |  |  |  |  |  | 备注 |
| 1 |  | 深化“放管服”改革，持续做好行政审批事项的承接、取消和下放等有关工作，完善事中事后监管细则。 |  |  | 审批处 |  |  | 相关处室部门 |  |  |  |  | 及时依法做好行政审批事项的承接、取消和下放等有关工作；制定事中事后监管实施意见，明确事中事后监管牵头和负责分工，建立事中事后监管清单。 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 推进行政许可标准化和全过程网上审批办理。 |  |  | 审批处 |  |  | 相关处室部门 |  |  |  |  | 5月底前完成全部行政许可事项操作规程，持续推进全过程网上审批办理。 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 落实公平竞争审查制度，进一步清理排除限制竞争政策措施。 |  |  | 法规处 |  |  | 相关处室部门 |  |  |  |  | 持续推进落实公平竞争审查制度，6月底前取得清理排除限制竞争政策措施阶段性成果。 |  |  |  |  |  |  |
| 孙勤民同志领衔的改革任务（1项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 重点任务 |  |  | 牵头部门 |  |  | 配合部门 |  |  |  | 年度目标 |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| 1 —17— |  | 推进交通运输行业“四清一绿”行动，开展绿色交通示范创建，鼓励引导港口企业和船舶进行岸电建设及设备改造，开展节能宣传工作倡导绿色出行。 |  |  | 绿色处 |  |  | 运输处、港航局 |  |  |  | “四清一绿”行动各项任务完成率达到100%，天津市绿色循环低碳城市区域性项目通过交通运输部考核验收，申报2批靠港船舶使用岸电项目奖励资金。研究提出天津市绿色出行指数，开展节能宣传周工作倡导绿色出行。 |  |  |  |  |  |  |  |

天津市交通运输委员会办公室                2018年4月25日印发

—18—