天津市交通运输委员会关于印发2023年

民心工程实施方案的通知

天津市道路运输管理局，天津市公路事业发展中心、天津市轨道事业发展中心，各区交通主管部门：

根据市委、市人民政府实施2023年20项民心工程的决定，结合我委实际，制定了《市交通运输委2023年民心工程实施方案》。现印发给你们，请遵照执行。

天津市交通运输委员会

2023年2月6日

（此件主动公开）

市交通运输委2023年民心工程实施方案

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记对天津工作提出的“三个着力”重要要求，贯彻落实市第十二次党代会精神，坚持以人民为中心的发展思想，在发展中保障和改善民生，着力解决好人民群众急难愁盼问题，增进民生福祉，提高人民生活品质，按照市委、市人民政府实施2023年20项民心工程的决定，结合我委工作内容，制定本实施方案。

一、提升改造240公里农村公路和5座桥梁

（一）工作内容

涉农区提升改造240公里农村公路和5座桥梁，其中东丽区4公里；西青区14公里；津南区20公里；北辰区2公里；滨海新区11公里；蓟州区47公里；宝坻区30公里；武清区100公里，桥梁5座；静海区10公里；宁河区2公里。

（二）计划安排

第一季度：积极推动各区开展项目前期准备工作，开展计划项目审核工作；

第二季度：继续开展计划项目审核工作，推动具备条件的项目陆续开工，计划开工项目5%；

第三季度：继续推动项目开工，计划开工项目60%，组织具备条件项目竣工验收，计划竣工验收30%以上；

第四季度：项目全部完工。

（三）责任分工

责任单位：市公路发展中心、各区交通主管部门；

配合部门：委建管处；

二、填补公交线网空白，强化公交地铁接驳，新增、优化公交线路40条

（一）工作内容

结合12345、政民零距离等平台市民反馈的意见建议，制定2023年公交线网优化方案；配合优惠换乘政策的实施，研究制定公交与地铁接驳线路的优化方案；持续推进城乡公交一体化工作。

（二）计划安排

第一季度：新增、优化公交线路15条；

第二季度：新增、优化公交线路10条；

第三季度：新增、优化公交线路10条；

第四季度：新增、优化公交线路5条。

（三）责任分工

责任单位：市道路运输局；

三、利用轨道交通边角地块建设完善智慧停车场10个，在站内商业空间引入大众连锁品牌店、特色小店及自助售卖柜机等便民服务点位100个

（一）工作内容

为方便群众停车换乘，轨道交通集团拟利用地铁沿线边角地块建设智慧停车场10个，共可提供车位1000个，用以缓解市民关注的停车难、乱停车等问题。同时围绕百姓日常生活及年轻人消费需求，拟在站内商业空间引入大众连锁品牌店、特色小店及自助售卖柜机等生活配套项目，增加100个便民服务点位。

（二）计划安排

第一季度：完善智慧停车场4个，车站内增加便民服务点位20个；

第二季度：完善智慧停车场3个，车站内增加便民服务点位20个；

第三季度：完善智慧停车场3个，车站内增加便民服务点位30个；

第四季度：车站内增加便民服务点位30个。

（三）责任分工

责任单位：市轨道中心；

配合部门：委轨道处。

四、保障措施

（一）各单位要高度重视此项工作，按照各自职责，树立大局意识，强化责任担当，按照委实施方案，进一步明确到年底前的“时间表、路线图、责任人”，抓好落实，确保按计划完成民心工程建设任务。

（二）项目责任单位要周密安排，精心组织，对各自承担的项目，制定具体实施方案和工作措施，落实管理责任和资金保障，扎实推进，建立月分析推动机制，保证项目质量和进度。各相关部门和单位要主动配合，通力协作，搞好服务，积极推动民心工程项目顺利实施。

（三）请市道路运输局、市公路发展中心、市轨道中心、委轨道处在每月的28日前，向委建管处报送当月民心工程进展，并做好季度、半年和全年工作总结。

联系人：市交通运输委建管处 贾战超

联系电话：24539321

电子邮箱：sjtyswjsglc@tj.gov.cn

天津市交通运输委员会办公室 2023年2月6日印发