天津市交通运输委员会关于2024年武静线

陈嘴桥等桥梁养护工程立项的批复

天津市公路事业发展服务中心：

《天津市公路事业发展服务中心关于2024年武静线陈嘴桥等桥梁养护工程立项的请示》（津公路中心报〔2024〕11号）收悉。经审查，现批复如下：

一、工程必要性及概况

国省级公路桥梁是公路交通的重要节点，在区域经济发展中发挥着重要作用。近年来，随着对桥梁养管的日益重视，桥梁各项养护工作不断加强，桥梁整体运行态势持续向好，有效保障了路网安全畅通，为区域经济发展起到了保驾护航的作用。但随着使用年限的增多，车辆荷载的持续作用，雨、雪等自然环境的不断侵蚀，部分桥梁的主体结构、桥面铺装、伸缩缝等附属结构出现了不同程度的破损。按照要求，为预防、延缓桥梁病害的发生、发展，保证桥梁通行功能，进一步提高桥梁耐久性，延长使用寿命，需及时采取针对性养护措施。

根据2023年桥梁检测评定分析报告，本次对国省级公路桥梁中103座一、二类桥梁的局部病害构件或存在安全风险构件实施预防养护。

二、桥梁概况及主要病害

按照病害程度或病害性质，103座病害桥梁可分为两类：存在局部4类构件桥梁和存在影响构件耐久性或结构性能病害桥梁。具体为：

（一）19座存在局部4类构件桥梁

主要为承重构件4类或伸缩缝构件4类，分别为：

1.16座承重构件4类的桥梁：赛达大道程村排水河桥、团泊快速路团泊新桥（上、下行）、九园线千米桥（上行）、北杨线丰产河桥（上行）、津文线牛坨子桥1、津汉线永和大桥（上行）、京滨线中心庄桥（上、下行）、高王线凤港引渠桥（上、下行）、山深线龙泉桥、山深线污水河桥（上行）、京岚线永定新河大桥（上行）、京岚线大柳滩桥（上、下行）。

2.3座伸缩缝构件4类的桥梁：武香线黄沙河桥、大东线排污河桥、武宁线五分干渠桥（上行）。

（二）84座存在影响构件耐久性或结构性能病害桥梁

1.41座国道桥梁：克黄线三道岭大桥、京滨线北峰道分离式立交（上、下行）、克黄线大平安一号桥、克黄线十六号桥（上、下行）、京滨线津塘公路立交桥（上、下行）、京岚线永定河大桥（上、下行）、京滨线十三号桥（上、下行）、克黄线大张庄桥（南、北桥）、京岚线独流减河大桥（上行）、京滨线新立村立交桥（上、下行）、京滨线十二号桥（上行）、克黄线津淄公路立交桥（下行）、克黄线洞庭路立交（上、下行）、京岚线跨津保高速桥（上、下行）、克黄线宝平跨线桥、克黄线津围支三号桥、山深线华北桥、克黄线泃河桥、克黄线澜河桥、克黄线津沽立交桥（上行）、京滨线丰年村高架桥（上、下行）、克黄线十七号桥（上行）、克黄线大平安二号桥、津神线港河桥（上行）、通武线姚铺桥、山深线马厂减河桥（上、下行）、京滨线双江道分离式立交（上行）、京滨线四号桥、京滨线六号桥、京滨线军粮城立交桥（下行）。

2.43座省道桥梁：武静线陈嘴桥、喜邦线南营桥（上、下行）、喜邦线大孙各庄桥、北杨线跨津蓟高速立交（上行）、北杨线滨保高速跨线桥（下行）、北杨线引滦桥（下行）、津芦线金钟河桥（上行）、外环线京津公路跨外环线立交桥（上、下行）、外环线津静立交桥（下行）、外环线七号桥（上、下行）、外环线西青道立交桥（上、下行）、外环线津同立交桥（上行）、外环线芥园西道立交（上、下行）、团泊快速跨津晋高速桥（上、下行）、大东线北运河桥、津汉线机场立交桥（上、下行）、宝芦线孟庄闸桥、宝芦线西关闸桥、葛万线万家码头桥、津霸线津霸立交桥、团大线青年渠桥（上、下行）、团大线生产河桥、团唐线生产河桥、团唐线争光渠桥、团唐线蛮子营桥、团唐线青年渠桥（上行）、高王线凤河西支大桥、高王线新房子扬水站2号桥、梅丰线江洼口大桥、津静线G104分离式立交、津同线大柳滩桥、津淄线三八桥（下行）、塘港线港塘桥、外环线新开河大桥（下行）、外环线北环铁路分离式立交桥（下行）。

（三）主要病害

梁体裂缝、混凝土破损、钢筋锈蚀、水蚀白华；支座老化开裂、剪切变形、脱空、串动、钢板锈蚀；墩台裂缝，混凝土破损、水蚀白华；伸缩缝型钢变形断裂、混凝土保护带破损，止水带局部破损、脱落；桥面铺装裂缝，人行道栏杆锈蚀、防撞护栏混凝土破损，泄水管损坏、篦子缺失等。

三、工程内容

封闭梁体、墩台裂缝，维修混凝土破损部位；对山深线污水河桥（上行）、津文线牛坨子桥1、九园线千米桥（上行）三座桥梁底粘贴钢板加固；根据病害程度对支座、伸缩缝、止水带、人行道栏杆等病害部位实施更换或维修；更换或维修破损泄水管等排水设施；增设部分桥梁防撞护栏；根据病害程度局部挖补或全桥重做沥青铺装或水泥铺装并恢复桥面标线。

四、下一阶段工作

贯彻养护工程动态设计原则，加强现状桥梁病害的跟踪观测，细化维修位置，深化交通组织、安全、环保等相关内容，确保设计文件满足相关规范、标准的要求。

五、工程投资及实施计划

工程估算总投资5627万元，其中2024年安排成品油税费改革转移支付资金4200万元。计划2024年开工并完工。

请你中心据此批复抓紧开展后续工作，并按程序报委审批。

此复。

2024年3月13日