天津市交通运输委员会关于印发推动京津冀

交通一体化2025年工作要点的通知

各相关区人民政府，委属各单位，委机关各处室，天津港集团、轨道交通集团、天津滨海机场：

为深入学习贯彻习近平总书记关于交通强国的重要论述和视察天津重要讲话精神，按照市委、市政府部署要求，市交通运输委坚持以推进京津冀协同发展为战略牵引，锚定交通强市目标，制定了《天津市交通运输委员会推动京津冀交通一体化2025年工作要点》，经市交通运输委2025年2月7日第4次主任办公会审议通过，现予印发。请各部门、各单位提高政治站位，加强组织领导，按照任务分工、时间节点认真抓好落实。有关工作进展、需要协调解决的问题请及时反馈。

附件：天津市交通运输委员会推动京津冀交通一体化2025

年工作任务分工表

2025年2月8日

天津市交通运输委员会推动京津冀交通一体化

2025年工作要点

# 一、加快建设世界级港口群、机场群

（一）提升港口智慧、绿色、枢纽能级

1.提升港口枢纽能级。扩大与航线富集港口、航运企业合作，集装箱吞吐量达到2400万标准箱，货物吞吐量达到5.9亿吨。巩固环渤海内支线稳定运营。（责任单位：市港航局，天津港集团；完成时限：2025年12月）

2.提升港口智慧能级。完善“津港通”智慧平台功能，提升平台信息化服务能力和应用价值。提升大型集装箱装卸设备自动化占比，加大大型集装箱装卸设备自动化改造。（责任单位：市港航局，天津港集团；完成时限：2025年12月）

3.提升港口绿色能级。推进零碳码头、低碳港区建设。加快推动天津港“公转铁+散改集”双示范港口建设，加快“一单制”“一箱制”发展，保持铁水联运高质量发展。提升煤炭、焦炭、铁矿石等大宗货类清洁运输比例，力争达到80%。（责任单位：市港航局，委运输处，天津港集团；完成时限：2025年12月）

4.提升港口设施能级。加快建设大港港区10万吨级航道提升工程，开工建设天津港新港航道拓宽浚深、南疆港区国能（天津）港务二期、高沙岭港区支航道一期等工程，提升港口运能。推动黄万铁路扩能改造工程前期工作，强化港口集疏运体系。（责任单位：市港航局，委铁建处，天津港集团；完成时限：2025年12月）

5.做强港口服务功能。深化环渤海港口协同联动，推出京企港口运输和航运类、外向型头部航运定制化服务。强化同京冀空港、陆港衔接，提升北方国际航运枢纽服务能力。（责任单位：市港航局，天津港集团；完成时限：2025年12月）

（二）加快建设区域航空枢纽和国际航空物流中心

6.丰富机场航线网络。积极向国家争取空域时刻资源，推动厦航（客运）、日航（货运）开通天津—东京航线。织密天津至长三角、粤港澳、成渝三大城市群的干线网络，2025年天津机场旅客吞吐量完成2100万人次。（责任单位：委运输处，天津滨海国际机场；完成时限：2025年12月）

7.推动航空货运发展。支持引导本地货源自天津机场出港，提升机场货运发展能力。2025年天津机场货邮吞吐量实现正增长，完成14万吨。（责任单位：委运输处，天津滨海国际机场；完成时限：2025年12月）

8.配合市有关部门实施天津滨海机场三期改扩建工程，增强天津滨海机场区域枢纽作用。（责任单位：委铁建处、运输处，天津滨海国际机场；完成时限：2025年12月底前取得阶段性目标）

# 二、加力铁路公路网络“硬联通”

（一）巩固“轨道上的京津冀”建设成效

9.持续完善铁路网络布局。加快建设津潍高铁、京滨城际北辰至滨海新区段。（责任单位：委铁建处，滨海新区政府、东丽区政府；完成时限：2025年12月）

（二）织密互联互通公路网

10.加快推进在建工程。建成G104穿东淀蓄滞洪区段路改桥工程，提升道路抗灾减灾能力。加快建设兴港高速、京津塘高速公路改扩建、津沧高速改扩建工程。推动津岐公路、团大公路主体施工。（责任单位：委建管处，市公路中心，滨海新区政府、西青区政府、东丽区政府、北辰区政府、武清区政府、静海区政府；完成时限：2025年12月）

11.加大一体化项目前期储备。深入开展滨唐高速、G95首都地区环线（唐廊高速二期）、荣乌高速（京沪高速—津冀界段）前期工作，与河北省同步深化、同步研究、同步实施。（责任单位：委规划处，市公路中心；完成时限：2025年12月）

12.推进“四好农村路”建设提质增效。提升改造农村公路共计310公里，维修改造6座桥梁、2座地道，提升农村公路服务品质。（责任单位：委建管处、委设施处，市公路中心，各相关区政府；完成时限：2025年12月）

# 三、提升都市圈通勤效率

（一）提升城际铁路运力

13.挖掘京津城际潜力。协调铁路部门在北京南站站内空间扩容基础上，持续推进增加京津城际重联动车组数量和开行对数，缓解高峰运能不足问题。（责任单位：委运输处、规划处；完成时限：2025年12月）

14.提升京滨、京唐城际运力。协调推动2025年建成北京城市副中心站，为京滨、京唐城际加开进京车次，提升线路运力提供条件。（责任单位：委铁建处；完成时限：2025年12月）

（二）完善高铁枢纽功能

15.服务“站产城”一体化枢纽发展。建设天津西站城市航站楼，为旅客经天津西站赴北京大兴国际机场提供新通道。加快途经天津西站及周边区域的地铁4、7号线等轨道交通建设，完善京津冀同城商务区轨道交通枢纽功能。（责任单位：红桥区政府，委运输处、轨道处、规划处，轨道交通集团；完成时限：2025年12月）

16.优化场站候车换乘服务。协调铁路部门持续优化天津站、天津西站进出站空间和流线，推进车站单向旋转门更换为轿厢式单向门、平开门，提升进出站便利度。协调铁路部门更新天津站站内引导标识，完善地面贴附标识，方便引导旅客快速通行，增设充电台和站台座椅，方便旅客站台候车休息。协调铁路部门安装天津西站站房遮阳帘，解决候车大厅夏季温度过高问题。（责任单位：委运输处；完成时限：2025年12月）

（三）强化道路客运服务

17.提升环京客运服务。根据武清、宝坻、海教园等地定制快巴线路运营情况及时对线路站点、班次进行调整优化。结合实际需求，推动新增京津间道路客运班线，提升京津通行便利化水平。（责任单位：委客运处、综合规划处；完成时限：2025年12月）

18.提升进京检查站通行效率。协调北京交通、公安、属地政府等优化京津高速相关综检站，提升检查站通行效率。（责任单位：委规划处；完成时限：2025年12月）

19.提升高速公路服务保障水平。实施京沪高速王庆坨服务区提升改造，建设司机之家，设置智慧卫生间。京津高速白古屯停车区建设超充站，提升新能源车辆充电效率。（责任单位：委设施处；完成时限：2025年12月）

# 四、推进区域“软联通”深度融合

（一）优化公交出行服务

20.推进公交可持续发展。新增优化公交线路50条，开通通学定制公交10条，完善郊区公交线网。（责任单位：委公交处；完成时限：2025年12月）

（二）强化区域协同联动

21.深化交通一体化体制机制改革。进一步健全跨省重大项目协调、运输服务对接、政务服务协同、执法协作、信息共享等机制。（责任单位：委规划处、运输处、政务服务处、法规处、设施处、网信办，市交通执法总队、市公路中心等有关部门；完成时限：2025年12月）

22.完成综合货运枢纽补链强链验收。深化津石国家综合货运枢纽补链强链试点成效，持续推进津石两地“四港”共同发展。（责任单位：委规划处等有关部门；完成时限：2025年12月）

23.完善协同机制。落实2025年京津冀党政主要领导座谈会议部署，召开京津冀三省市区域交通一体化统筹协调小组第10次联席会议和京津冀交通安全应急联动合作联席会第10次会议。发布实施《公路钢渣沥青混合料技术规范》京津冀区域标准。编制京津冀交通一体化年度蓝皮书。（责任单位：委规划处、安监处、科技处，市公路中心；完成时限：2025年12月）

24.强化交通宣传。围绕交通一体化重大工作成果，聚焦行业发展变化、重大工程标志性进展、群众关注事项等进行重点宣传，增强行业影响力。（责任单位：委研究室、规划处；完成时限：2025年12月）

25.全面完成市场化承接目标。争取央企二、三级子公司以及新业务板块来津投资布局，市场化机制引进北京资源在津落地新增投资180亿元。（责任单位：委规划处牵头，委相关处室、单位配合；完成时限：2025年12月）

附件

10

天津市交通运输委员会推动京津冀交通一体化2025年工作任务分工表

| 类别 | 任务 | 任务编号 | 具体任务内容 | 完成时限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、加快建设世界级港口群、机场群 | 提升港口智慧、绿色、枢纽能级 | 1 | 提升港口枢纽能级。扩大与航线富集港口、航运企业合作，集装箱吞吐量达到2400万标准箱，货物吞吐量达到5.9亿吨。巩固环渤海内支线稳定运营。 | 2025年12月 | 市港航局 天津港集团 |
|  |  | 2 | 提升港口智慧能级。完善“津港通”智慧平台功能，提升平台信息化服务能力和应用价值。提升大型集装箱装卸设备自动化占比，加大大型集装箱装卸设备自动化改造。 | 2025年12月 | 市港航局 天津港集团 |
|  |  | 3 | 提升港口绿色能级。推进零碳码头、低碳港区建设。加快推动天津港“公转铁+散改集”双示范港口建设，加快“一单制”“一箱制”发展，保持铁水联运高质量发展。提升煤炭、焦炭、铁矿石等大宗货类清洁运输比例，力争达到80%。 | 2025年12月 | 市港航局 委运输处 天津港集团 |
|  |  | 4 | 提升港口设施能级。加快建设大港港区10万吨级航道提升工程，开工建设天津港新港航道拓宽浚深、南疆港区国能（天津）港务二期、高沙岭港区支航道一期等工程，提升港口运能。推动黄万铁路扩能改造工程前期工作，强化港口集疏运体系。 | 2025年12月 | 市港航局 委铁建处 天津港集团 |
| 一、加快建设世界级港口群、机场群 | 提升港口智慧、绿色、枢纽能级 | 5 | 做强港口服务功能。深化环渤海港口协同联动，推出京企港口运输和航运类、外向型头部航运定制化服务，强化同京冀空港、陆港衔接，提升北方国际航运枢纽服务能力。 | 2025年12月 | 市港航局 天津港集团 |
|  | 加快建设区域航空枢纽和国际航空物流中心 | 6 | 丰富机场航线网络。积极向国家争取空域时刻资源，推动厦航（客运）、日航（货运）开通天津—东京航线。织密天津至长三角、粤港澳、成渝三大城市群的干线网络，2025年天津机场旅客吞吐量完成2100万人次。 | 2025年12月 | 委运输处 天津滨海国际 机场 |
|  |  | 7 | 推动航空货运发展。支持引导本地货源自天津机场出港，提升机场货运发展能力。2025年天津机场货邮吞吐量实现正增长，完成14万吨。 | 2025年12月 | 委运输处 天津滨海国际 机场 |
|  |  | 8 | 配合市有关部门实施天津滨海机场三期改扩建工程，增强天津滨海机场区域枢纽作用。 | 2025年12月底前取得阶段性目标 | 委铁建处 委运输处 天津滨海国际 机场 |
| 二、加力铁路公路网络“硬联通” | 巩固“轨道上的京津冀”建设成效 | 9 | 持续完善铁路网络布局。加快建设津潍高铁、京滨城际北辰至滨海新区段。 | 2025年12月 | 委铁建处 滨海新区政府 东丽区政府 |
| 12 二、加力铁路公路网络“硬联通” | 织密互联互通公路网 | 10 | 加快推进在建工程。建成G104穿东淀蓄滞洪区段路改桥工程，提升道路抗灾减灾能力。加快建设兴港高速、京津塘高速公路改扩建、津沧高速改扩建工程。推动津岐公路、团大公路主体施工。 | 2025年12月 | 委建管处 市公路中心 滨海新区政府 西青区政府 东丽区政府 北辰区政府 武清区政府 静海区政府 |
|  |  | 11 | 加大一体化项目前期储备。深入开展滨唐高速、G95首都地区环线（唐廊高速二期）、荣乌高速（京沪高速—津冀界段）前期工作，与河北省同步深化、同步研究、同步实施。 | 2025年12月 | 委规划处 市公路中心 |
|  |  | 12 | 推进“四好农村路”建设提质增效。提升改造农村公路共计310公里，维修改造6座桥梁、2座地道，提升农村公路服务品质。 | 2025年12月 | 委建管处 委设施处 市公路中心 各相关区政府 |
| 三、提升都市圈通勤效率 | 提升城际铁路运力 | 13 | 挖掘京津城际潜力。协调铁路部门在北京南站站内空间扩容基础上，持续推进增加京津城际重联动车组数量和开行对数，缓解高峰运能不足问题。 | 2025年12月 | 委运输处 委规划处 |
| 三、提升都市圈通勤效率 | 提升城际铁路运力 | 14 | 提升京滨、京唐城际运力。协调推动2025年建成北京城市副中心站，为京滨、京唐城际加开进京车次，提升线路运力提供条件。 | 2025年12月 | 委铁建处 |
|  | 完善高铁枢纽功能 | 15 | 服务“站产城”一体化枢纽发展。建设天津西站城市航站楼，为旅客经天津西站赴北京大兴国际机场提供新通道。加快途经天津西站及周边区域的地铁4、7号线等轨道交通建设，完善京津冀同城商务区轨道交通枢纽功能。 | 2025年12月 | 红桥区政府 委运输处 委轨道处 委规划处 轨道交通集团 |
|  |  | 16 | 优化场站候车换乘服务。协调铁路部门持续优化天津站、天津西站进出站空间和流线，推进车站单向旋转门更换为轿厢式单向门、平开门，提升进出站便利度。协调铁路部门更新天津站站内引导标识，完善地面贴附标识，方便引导旅客快速通行，增设充电台和站台座椅，方便旅客站台候车休息。协调铁路部门安装天津西站站房遮阳帘，解决候车大厅夏季温度过高问题。 | 2025年12月 | 委运输处 |
|  | 强化道路客运服务 | 17 | 提升环京客运服务。根据武清、宝坻、海教园等地定制快巴线路运营情况及时对线路站点、班次进行调整优化。结合实际需求，推动新增京津间道路客运班线，提升京津通行便利化水平。 | 2025年12月 | 委客运处 委规划处 |
| 14 三、提升都市圈通勤效率 | 强化道路客运服务 | 18 | 提升进京检查站通行效率。协调北京交通、公安、属地政府等优化京津高速相关综检站，提升检查站通行效率。 | 2025年12月 | 委规划处 |
|  |  | 19 | 提升高速公路服务保障水平。实施京沪高速王庆坨服务区提升改造，建设司机之家，设置智慧卫生间。京津高速白古屯停车区建设超充站，提升新能源车辆充电效率。 | 2025年12月 | 委设施处 |
| 四、推进区域“软联通”深度融合 | 优化公交出行服务 | 20 | 推进公交可持续发展。新增优化公交线路50条，开通通学定制公交10条，完善郊区公交线网。 | 2025年12月 | 委公交处 |
|  | 强化区域协同联动 | 21 | 深化交通一体化体制机制改革。进一步健全跨省重大项目协调、运输服务对接、政务服务协同、执法协作、信息共享等机制。 | 2025年12月 | 委规划处 委运输处 委政务服务处 委法规处 委设施处 委网信办 市交通执法总队 市公路中心 等有关部门 |
| 四、推进区域“软联通”深度融合 | 强化区域协同联动 | 22 | 完成综合货运枢纽补链强链验收。深化津石国家综合货运枢纽补链强链试点成效，持续推进津石两地“四港”共同发展。 | 2025年12月 | 委规划处 等有关部门 |
|  |  | 23 | 完善协同机制。落实2025年京津冀党政主要领导座谈会议部署，召开京津冀三省市区域交通一体化统筹协调小组第10次联席会议和京津冀交通安全应急联动合作联席会第10次会议。发布实施《公路钢渣沥青混合料技术规范》京津冀区域标准。编制京津冀交通一体化年度蓝皮书。 | 2025年12月 | 委规划处 委安监处 委科技处 市公路中心 |
|  |  | 24 | 强化交通宣传。围绕交通一体化重大工作成果，聚焦行业发展变化、重大工程标志性进展、群众关注事项等进行重点宣传，增强行业影响力。 | 2025年12月 | 委研究室 委规划处 |
|  |  | 25 | 全面完成市场化承接目标。争取央企二、三级子公司以及新业务板块来津投资布局，市场化机制引进北京资源在津落地新增投资180亿元。 | 2025年12月 | 委规划处牵头，委相关处室、单位配合 |