天津市交通运输委员会关于2025年

机场大道综合整治工程施工图

设计及预算的批复

天津市公路事业发展服务中心：

《天津市公路事业发展服务中心关于2025年机场大道综合整治工程施工图设计及预算的请示》（津公路中心报〔2025〕64号）收悉。根据《天津市交通运输委员会关于2025年机场大道综合整治工程立项的批复》（津交发〔2025〕12号），经审查，现批复如下：

- 工程概况

对机场大道（含匝道）、机场大道辅路、西一路等相关路段实施综合整治工程。本次工程公路横断面、桥梁维持原设计标准，主要整治内容包括路基路面、桥梁及相关交通安全设施。

二、工程内容

（一）机场大道

整治范围为机场龙门架至机场航站楼（含匝道），路段长2.533公里。主要横断面布置为：14米（路面）+10米（中央分隔带）+14米（路面），路基全宽38米。

1.路基路面工程

全断面铣刨4厘米沥青混凝土表面层，根据路面病害程度，对局部病害部位实施6厘米中粒式沥青混凝土中面层挖补，对局部沉陷路段实施衬补，重铺4厘米细粒式改性沥青混凝土；拆除重建破损的侧石、缘石及人行道花砖。

2.桥梁工程

维修路段内机场大道上跨西减河桥1座桥梁。维修护栏混凝土破损部位及伸缩缝等病害部位，铣刨重铺桥面铺装4厘米细粒式改性沥青混凝土表面层，根据病害情况，局部病害部位实施下面层挖补，对全桥混凝土防撞护栏内侧、顶面等范围涂刷混凝土保护剂。

3.相关交通安全设施

对中央分隔带及路侧护栏，维持现状护栏型式，路面施工完成后，原状恢复；路面、桥面维修后，重新施划交通标线。

- 机场大道辅路及西一路

机场大道辅路整治路段长0.66公里，路面全宽8.5米—11.7米。西一路整治路段长1.619公里，路面全宽8米—8.3米。

1.路基路面工程

全断面铣刨重铺4厘米细粒式改性沥青混凝土表面层。对西一路与机场大道之间的局部混凝土路面，精铣刨后通铺2厘米超薄磨耗层，并与两侧路面在1米范围内进行接顺。

拆除重建破损的侧石、缘石及人行道花砖；更换或加固破损的收水井及检查井；对西一路及机场大道辅路地道下坡位置破损外立面修补后涂刷真石漆；维修路侧破损的浆砌片石挡墙顶面。

2.桥梁工程

维修路段内西一路上跨西减河桥1座桥梁。维修护栏混凝土破损部位及伸缩缝等病害部位，铣刨重铺桥面铺装4厘米细粒式改性沥青混凝土表面层；对全桥混凝土防撞护栏内侧、顶面等范围涂刷混凝土保护剂。

3.相关交通安全设施

路面、桥面维修后，重新施划交通标线。

三、工程投资及实施计划

主要工程数量如下：4厘米细粒式改性沥青混凝土13.8万平方米，6厘米中粒式沥青混凝土2.5万平方米，拆除重建侧石、缘石13.7千米，铣刨旧路结构0.7万立方米，拆除重建人行道花砖及盲道砖1.1万平方米，细粒式改性沥青混凝土衬拱1199立方米。

我委将依据市财政部门的预算审核结果，对工程预算总投资另行批复。总投资中，2025年安排资金1494万元，资金来源为2025年成品油税费改革中央转移支付资金，在“2025年S113外环线等综合整治工程—2025年成品油税费改革中央转移支付”科目列支。

项目实施应控制在经财政部门审核的工程预算总投资范围内，最终工程造价以竣工决算为准。

四、工期要求

项目于2025年当年开工当年完工。

请你中心据此批复抓紧开展后续工作，加强项目管理，严格控制投资，做好绩效管理，确保项目如期完工。

此复。

2025年4月9日