天津市交通运输委员会关于2025年普通

国省级公路交通安全设施提升专项

养护工程立项的批复

天津市公路事业发展服务中心：

《天津市公路事业发展服务中心关于2025年普通国省级公路交通安全设施提升专项养护工程立项的请示》（津公路中心报〔2025〕6号）收悉。经审查，现批复如下：

一、工程规模

同意对2025年普通国省级公路交通安全设施提升实施专项养护工程，具体包含三部分内容：第一部分为改造平面交叉口及中央分隔带开口，主要对潮阳大道与克黄线交口等4个拥堵路口进行渠化改造；调整山深线与赛达大道交口人行道；改造津芦线、滨蓟线、京环线等部分中央分隔带开口位置影响行车视距的护栏及开口间距。第二部分为交通安全设施提升，主要对外环线33处路侧护栏及潘青线等526处路段标志标线等设施完善、提升。第三部分为增设主动发光轮廓标，主要对G233克黄线潮白河大桥、大张庄桥增设主动发光轮廓标。

二、工程内容

（一）改造平面交叉口及中央分隔带开口

1.拥堵路口渠化改造

潮阳大道—克黄线、宝白线交口:对潮阳大道东侧进口道拆除机非分隔带110米，局部压缩人行道，增加1条直行车道，重做改造范围内路面结构，重新施划标线，完善交通标志，迁移相关设施。

津涞线—赛达大道交口：对津涞线东侧进口道压缩中央分隔带200米，增加1条左转车道，重做改造范围内路面结构，重新施划标线，完善交通标志，迁移、切改相关设施。

武静线—京环线交口：对武静线南、北两侧进出口道分别实施拓宽改造100米，每侧进出口道各增加1条车道，重做改造范围内路面、人行道及土路肩，重新施划标线，完善交通标志，迁移相关设施。路面拓宽后，路侧增设支挡防护。

外环线—北辰西道交口：在外环线中央分隔带距交口北侧约210米处增设无障碍调头车道开口，重做改造范围内路面结构，重新施划标线，完善交通标志，完善中央分隔带护栏，迁移、切改相关设施。

2.调整交叉口人行道

对山深线—赛达大道交口,拆除山深线下行西侧人行道花砖、侧石及波形梁护栏，重新施作人行道及混凝土防撞护栏。

3.改造中央分隔带开口位置影响行车视距的护栏及开口间距

对津芦线、滨蓟线、京环线等23处中分带开口位置的护栏进行拆除后退，完善线形诱导标志。

对滨蓟线K32+200处，开口南北两侧中央分带各后退15米，重做改造范围内路面结构，重新施划标线，完善路口标志，重做波形梁护栏端头。

- 交安设施提升

对外环线33处临水的支路口位置增设波形梁护栏，对潘青线等526处路段增设警告、指示、指路等标志，完善标线、立面标记等，对信息有误或不满足现行规范的限重、指路标志进行重新贴膜或更换。

- 增设主动发光轮廓标

对克黄线潮白河大桥、大张庄桥设置主动发光轮标。

三、工程投资及实施计划

工程估算总投资1989万元，计划2025年当年开工当年完工。

四、下一阶段工作

践行“津心养护”品牌建设理念，贯彻养护工程动态设计要求，细化各点位处治设计，深化交通组织、安全、环保等相关内容，确保设计文件满足相关规范、标准的要求。

请你中心据此批复抓紧开展相关工作，并按程序报委审批施工图设计及预算。

此复。

2025年4月3日