天津市交通运输委员会 北京市交通委员会

关于印发2025年京津交通出行便利化

提升工作方案的通知

中国铁路北京局集团、各相关委办局、各相关区人民政府、各相关企业：

为唱好京津“双城记”，推动区域一体化、京津同城化，加快京津同城化发展体制机制创新，京津两地交通运输主管部门谋划了新一批京津交通出行便利化举措，制定了《2025年京津交通出行便利化提升工作方案》，现予印发。请各部门、各单位提高政治站位，加强组织领导，按照任务分工、时间节点认真抓好落实。有关工作进展、需要协调解决的问题请及时反馈。

天津市交通运输委员会 北京市交通委员会

2025年5月9日

2025年京津交通出行便利化提升工作方案

一、完善铁路网络布局

1.完成北京南站快速进站通道改造，持续增加京津城际重联动车组数量和开行对数，缓解高峰运能不足。（责任单位：中国铁路北京局集团，北京市交通委，天津市交通运输委；完成时限：2025年6月）

2.建成北京城市副中心站，为京滨、京唐城际加开进京车次，提升线路运力提供条件。（责任单位：北京城市副中心管委会，北京市交通委，京津冀城际铁路投资有限公司，中国铁路北京局集团；完成时限：2025年12月）

3.研究增加京津城际武清站停靠车次、增投票额，缓解客流压力，缩短通勤时间，助力疏解北京非首都功能。（责任单位：中国铁路北京局集团，北京市交通委，天津市交通运输委；完成时限：2025年3月）

4.利用津兴城际早晚高峰增开北京至天津西方向列车，分担京津城际客流压力，满足京津间通勤大客流出行需求。（责任单位：中国铁路北京局集团，北京市交通委，天津市交通运输委；完成时限：2025年5月）

5.加快建设津潍高铁、京滨城际北辰至滨海新区段，增强京津出行服务能力。（责任单位：中国铁路北京局集团，天津市交通运输委，滨海新区政府，东丽区政府，京津冀城际铁路投资有限公司；完成时限：持续推进）

二、强化城市枢纽功能

6.更新天津站站内引导标识，方便引导旅客快速通行。安装天津西站站房遮阳帘，改善乘车环境。（责任单位：中国铁路北京局集团，天津市交通运输委；完成时限：2025年8月）

7.建成投用北京大兴机场天津西站城市航站楼，为旅客经天津西站赴北京大兴机场提供值机等服务。（责任单位：红桥区政府，天津市交通运输委；完成时限：2025年8月）

8.推进北京南站、天津站等重点场站周边交通秩序整治，保障公众出行安全、畅通，提升交通保障能力。（责任单位：北京市重点站区管委会，天津市交通运输委；完成时限：2025年12月）

9.开通运营北京望京西、万盛西、群芳等交通枢纽，加强市中心、副中心联系，为跨区域出行人群提供便捷的交通接驳服务。（责任单位：北京市交通委；完成时限：2025年12月）

三、加快轨道线网建设

10.加快北京轨道交通M101线一期建设，服务城市副中心站综合交通枢纽客流集散，为京津换乘提供更便捷轨道出行方式。（责任单位：北京市重大项目办；完成时限：持续推进）

11.开通北京地铁17号线中段和6号线南延，有效缓解周边交通压力，增加直通北京亦庄新城站新选择，助力疏解非首都功能。（责任单位：北京市重大项目办，北京市交通委；完成时限：2025年12月）

12.开通天津地铁4号线北段（小街站至西站站）、7号线南段（赛达路站至鼓楼站）。完善京津冀同城商务区轨道交通服务。（责任单位：天津市住房和城乡建设委，天津市交通运输委，中铁（天津）轨道交通投资建设有限公司，中建（天津）轨道交通投资发展有限公司，红桥区政府，天津轨道交通集团；完成时限：2025年12月）

四、提升路网联通水平

13.开工建设G95首都地区环线（唐廊高速二期）工程，支持北京过境货车外移，完善区域高速公路网络。（责任单位：天津市交通运输委，武清区政府，宝坻区政府，宁河区政府；完成时限：2025年12月）

14.实现北京东六环路改造工程高质量开通，拓宽通怀路局部段（宋庄南大街—通燕高速），缓解城市副中心交通拥堵，提高进京道路通行效率。（责任单位：北京市交通委；完成时限：2025年11月）

15.完成京平高速公路改扩建工程、开工建设京秦高速公路（机场二高速—六环路），提升京津跨区域道路基础设施联通水平。（责任单位：北京市交通委；完成时限：2025年12月）

16.实施京沪高速王庆坨服务区提升改造，建设司机之家，设置智慧卫生间；京津高速白古屯停车区建设超充站，提升新能源车辆充电效率，为自驾进京出行提供“一站式”服务。（责任单位：天津市交通运输委；完成时限：2025年10月）

五、增强道路客运服务

17.优化京津高速永乐综合检查站，提升检查站通行效率。（责任单位：北京市交通委，北京市公安局，天津市交通运输委，天津市公安局，通州区政府；完成时限：持续推进）

18.推动通勤定制快巴线路向环京周边地区延伸覆盖，根据武清、宝坻、海教园等地定制快巴线路运营情况，及时对线路站点、班次进行调整优化。（责任单位：北京市交通委，天津市交通运输委；完成时限：2025年12月）

19.开通天津至环球影城首条旅游省际班线，以此为试点力争拓展更多运营线路，推进“交通+文旅”融合发展。（责任单位：北京市交通委，天津市交通运输委，天津市交通集团；完成时限：2025年4月）

六、优化交通方式接驳

20.将北京公交与轨道50米内换乘比例提高到90%，提高公共交通接驳效率，降低换乘时间成本。（责任单位：北京市交通委；完成时限：2025年12月）

21.推进地铁网、市郊铁路网、公交网多网融合，促进城市交通网络互联互通。（责任单位：北京市交通委，天津市交通运输委；完成时限：持续推进）

22.完善轨道车站的接驳道路、公交车站、出租车停靠站、交通场站和P+R、B+R场站等设施，服务不同交通方式便捷换乘。（责任单位：北京市交通委，天津市交通运输委，天津市城市管理委；完成时限：持续推进）

23.启动北京老旧地铁车站加装电扶梯方案研究工作，打造30条地面公交敬老爱老线路，完成500辆低地板及低入口城市公共汽电车更新，力争完成200辆无障碍出租车更新，降低京津跨城出行人群（尤其是残障、老年群体）的换乘障碍。（责任单位：北京市交通委；完成时限：2025年12月）

七、推进智慧绿色出行

24.优化12306计次定期票，针对乘坐京津城际通勤乘客新增10—55次（每5次为一档产品）/30日等共10种类型定期票选择，精准匹配旅客每日往返、弹性通勤等差异化需求。（责任单位：中国铁路北京局集团，北京市交通委，天津市交通运输委；完成时限：2025年4月）

25.完成30项北京市级疏堵工程，打通石小路等10条断头路，实现7000处信号灯联网，新增200处重点路口智能调控，让道路通行更加顺畅。（责任单位：北京市交通委；完成时限：2025年12月）

26.拓展北京MaaS绿色出行碳普惠激励范围，通过碳市场机制回馈绿色出行参与者，激励公众绿色低碳出行。（责任单位：北京市交通委；完成时限：2025年12月）

27.开通北京南站至亦庄Robotaxi示范服务，优化火车站场景自动驾驶出行，便利旅客实现“从家门到车站”的无缝接驳。（责任单位：北京市交通委；完成时限：2025年4月）

28.天津市第三代社保卡试点加载中铁银通应用，开通京津城际铁路刷社保卡乘车服务，实现人社、金融、交通、铁路“四网融合”集成应用。未来逐步扩展至更多京津间城际线路，通过“一卡通”模式推动绿色金融与低碳出行深度融合。（责任单位：天津市人力资源和社会保障局，天津市交通运输委，中国铁路北京局集团；完成时限：2025年4月）